中央研究院關議題研究中心    驗收紀錄            全部/□部分

日期： 114年2月25日                                  地 點：關鍵中心O樓O室

| 案號及契約號 | 113000675 |  |  | 廠商名稱 |  | …股份有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 標的名稱 | …量測系統 |  |  |  |  | 驗收批次 |  | 1 |
| 採購金額 | 未達公告金額公告金額以上未達查核金額查核金額以上未達巨額巨額 (政府採購法限制性招標) |  |  |  |  |  |  |  |
| 履約期限 | 於決標次日起5個月內(即114年1月7日前)交貨 |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成履約日期 | 114/O/O交貨 |  |  | 履約有無逾期 |  | □逾期 未逾期 |  |  |
| 契約金額 | 新臺幣1,200萬元整 |  |  | 契約變更或加減價次數 |  | 1 (院本部113/12/31核可將交貨地點由關鍵中心改為物理所) |  |  |
| [驗收經過]： 1.已由機關首長或其授權人員指派適當人員(ＯＯＯ研究員)主驗，通知接管單位或使用單位（ＯＯＯ研究員實驗室）會驗。 2.由主驗人員主持驗收程序，現場抽查驗核廠商履約所供應或完成之標的有無與契約、圖說或貨樣規定不符、無減少或滅失價值或不適於通常或約定使用之瑕疵，並決定不符時之處置。 3.廠商於機關場所履約者，已清除在該場所暨週邊一切廢料、垃圾，以確保該場所之安全及環境整潔。 4.依據契約核對完成履約之項目及數量：…量測系統。 (1) 依契約第七條規定，廠商應於決標次日(113.08.07)之次日起5個月內(即114.01.07前)交貨。 本案於114.Ｏ.Ｏ交貨，符合契約規定(如後附簽收單／出貨單／Packing List…) 。 (2)依契約第三條規定： 第三期付款10%：得標廠商於標的物運抵中央研究院南部院區關鍵議題研究中心後起2個月內完成標的物符合規格書之規範之軟、硬體安裝測試及訓練課程。」 本案廠商於114.Ｏ.Ｏ交貨，並於114.Ｏ.Ｏ完成教育訓練，且經實驗室114.Ｏ.Ｏ出具測試報告，符合契約規定。 (3)本次驗收已針對契約第12條驗收規定及採購需求規格書所列驗收事項辦理驗收。 [驗收結果]： 與契約、圖說、貨樣規定相符。 □與契約、圖說、貨樣規定不符及其情形： [改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限]： [備註]： 已安裝測試及移交予機關之使用人員。 驗收通過後核銷第三期款10%(120萬元) 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 記錄 |  | 廠商 |  |  | 會驗人員(無者免) |  |  |  |
|  |  | 代表 | 專任工程人員 |  |  |  |  |  |
| （簽章） |  | （無者免） （簽章） | （非屬營造業者免） （簽章） |  | （簽章） |  | （簽章） |  |
| 協驗人員(無者免) |  |  | 本機關監辦人員 |  | 本機關監辦人員 |  | 主驗人員 |  |
| （簽章） |  | （簽章） | （主計） （簽章） |  | （政風） （簽章） |  | （簽章） |  |

本紀錄所定格式僅供參考，使用機關得視實際需要自行調整。